Acta de reunión

| Fecha: | 21/08/22 | Inicio | 19:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | vía Meet | Término | 19:41 |
| Tipo reunión: | Remota | Virtual | x |
| N°001 | Reunión de avance | Virtual | x |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Francisco Savignone | Intermediario - Cliente |
| Marcelo Criado | Miembro del equipo |
| Felipe Díaz | Miembro del equipo |
| Javiera Marchant | Miembro del equipo |
| Diego Rivera | Miembro del equipo |
| Thomas Gonzales | Miembro del equipo |
| Abraham Daque | Miembro del equipo |
| Jeremías Canto | Miembro del equipo |
| Manuel Tello | Miembro del equipo – Coordinador técnico |

| **N° 1** | **Tema de la reunión** |
| --- | --- |
| 1° | Revisión del backlog del grupo 2 y que tan completo están |
| 2° | Revisión del backlog y sprint pasado del grupo 1 |

2. Desarrollo de la reunión

| 1. **Grupo 2:**    1. Se mostró el backlog y se revisaron las historias de usuario actualizadas.    2. La historia 3 y 8 están funcionalmente completas, falta la parte del diseño. Se recalca la necesidad de centrarse en una historia y completarla.    3. Se tocan temas de organización del grupo a mejorar.    4. Se revisó el algoritmo de asignación de horas con Francisco por encima 2. **Grupo 1:**    1. Se mejoró el sprint 1 para asegurarse de que tenga una calidad mayor    2. Se comentan las dudas de cómo asegurar que lo que se entrega sea bueno, el profesor sugiere que se le pida feedback.   Ambos grupos discuten el cómo se cambia a postgresql y sus complicaciones  Se discute que el profesor Manuel se enfermo y se integrará de nuevo pronto por lo que el grupo 3 temporal necesita esperarlo para obtener feedback  Se habla sobre el siguiente sprint |
| --- |

| **N°** | **Acuerdos** |
| --- | --- |
| 1 | El grupo 2 mostrará una historia 100% completa para el día siguiente. |
| 2 | Reunión del grupo 2 para el 23/08/2024 con el profesor. |
| 3 | Reunión entre Abraham y Francisco para revisar el algoritmo de asignación a fondo. |
| 4 | El grupo 1 enviara un video con el trabajo hecho para obtener feedback |
| 5 | Preparar el backlog para el siguiente sprint |