Acta de reunión

| Fecha: | 02/08/24 | Inicio | 19:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Vía Meet | Término | 20:00 |
| Tipo reunión: | Remota | Virtual | x |
| N°001 | Reunión de Avance | Virtual | x |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Francisco Savignone | Intermediario - Cliente |
| Marcelo Criado | Miembro del equipo |
| Felipe Díaz | Miembro del equipo |
| Javiera Marchant | Miembro del equipo |
| Diego Rivera | Miembro del equipo |
| Thomas Gonzales | Miembro del equipo |
| Abraham Daque | Miembro del equipo |
| Manuel Tello | Miembro del equipo – Coordinador técnico |

| **N° 1** | **Tema de la reunión** |
| --- | --- |
| 1° | Revisión de preparación de ambos equipos |
| 2° | Presentación de las historias de usuario realizadas |
| 3° | Definición del equipo 3 |

2. Desarrollo de la reunión

| En esta reunión se han presentado los distintos avances desarrollados por los distintos equipos de desarrollo. A continuación se presenta el avance general de cada grupo:   * Equipo 1: Se ha interiorizado y ha buscado información relacionada con la base de datos Postgres SQL. Se ha buscado realizar tareas introductorias a la base de datos Postgres SQL. Además de esto se ha comprendido el funcionamiento del sistema final. Finalmente, Jeremías ha desarrollado las distintas historias de usuario con apoyo del resto del equipo. * Equipo 2: Han interiorizado el conocimiento de las características y funcionalidades del sistema necesarias para entregar el proyecto final. También han revisado el template a utilizar en el proyecto. Finalmente, Diego ha desarrollado las distintas historias de usuario con el apoyo del resto del equipo.   Luego de esto, se ha definido el grupo 3, siendo compuesto por Felipe Díaz y Thomas Gonzales. Este equipo buscará realizar el análisis y creación del modelado de horas. Este equipo realizará tareas una vez se haya realizado el clasificador de los proyectos, sin embargo, este equipo existirá durante un cierto tiempo debido a la duración de la actividad a realizar.  Se han presentado las distintas historias de usuario desarrolladas en los distintos equipos. Se ha indicado que es necesario realizar la estimación de las distintas historias de usuario, además de realizar una priorización correcta de las distintas historias. El equipo 1 y 2 se han puesto de acuerdo para realizar las estimaciones en conjunto |
| --- |

| **N°** | **Acuerdos** |
| --- | --- |
| 1 | El equipo 1 y 2 realizarán la estimación de las historias de usuario el día 2 de agosto. |
| 2 | Thomas y Felipe han aceptado conformar el equipo 3 |